| **Informe de Cierre del Proyecto** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **Proyecto:** | Desarrollo plataforma de gestión de reemplazo para profesores de Duoc del area de Ingles | | |
| **Código:** | 001 |  |  |
| **Financiador del Proyecto:** | Departamento de Inglés de Duoc | | |
| **Gerente del Proyecto:** | Felipe Escalona | | |
| **Fecha Inicio:** | 21-08-2024 | **Fecha Fin:** | 10-12-2024 |
|  |  |  |  |
| **Descripción del Proyecto** | | | |
| El Programa de Inglés de Duoc UC enfrenta desafíos significativos en la gestión de reemplazos de docentes debido a licencias médicas, permisos y otras ausencias imprevistas. Además, el seguimiento de las horas trabajadas por los reemplazos para su correspondiente pago añade una capa adicional de complejidad a la administración del programa. La falta de un sistema integrado y eficiente para manejar estos aspectos puede afectar la calidad educativa, aumentar la carga administrativa y generar errores en la remuneración de los docentes reemplazantes.  Objetivo General  Desarrollar una solución tecnológica integral que facilite la gestión de reemplazos de docentes y el control de horas trabajadas para asegurar una administración eficiente y precisa en el Programa de Inglés de Duoc UC, mejorando la calidad educativa y la precisión en el proceso de pago.  Objetivos Específico  Automatizar la gestión de reemplazos: Crear un sistema que permita la notificación, asignación y seguimiento de reemplazos de docentes de manera automática y eficiente.  Registrar y controlar horas trabajadas: Implementar un módulo para el registro preciso de las horas trabajadas por los docentes reemplazantes, facilitando el cálculo exacto de su remuneración.  Proveer visibilidad y reportes: Ofrecer interfaces que permitan una visión clara y en tiempo real sobre la gestión de reemplazos, horas trabajadas y hora a informar a pago, facilitando la toma de decisiones y la supervisión administrativa.  Reducir la carga administrativa: Automatizar y simplificar los procesos administrativos relacionados con reemplazos y pagos para minimizar el esfuerzo manual y los errores. | | | |
|  |
|  |  |  |  |  |
| **Objetivos del Proyecto** | **Criterio de Éxito** | **Resultados** | **Variación** |  |
| Alcance | | | |  |
| **Plataforma web funcional** | Cumplir con los requerimientos | 100% realizado | ninguno |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Tiempo | | | |  |
| **Cumplir con la fecha de entrega** | lograr realizarlo por completo | 100% realizado | ninguno |  |
| Costo | | | |  |
|  |  |  |  |  |
| Calidad | | | |  |
| **El portal web cumplira con los requerimientos solicitados** | lograr realizarlo por completo | 100% realizado | ninguno |  |
| Otros | | | |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Beneficios y/o Impactos del Proyecto en:** | | | |  |
| Infraestructura | El portal web responderá con las necesidades de la farmacia simple SPA al permitir que los clientes puedan realizar compras online mediante PayPal, poder realizar seguimiento de las compras, e incluir comparativo de precios. Además, tener precios actualizados de sus productos, y el stock de cada sucursal. | | |  |
|  |  |  |  |  |
| **Información de Contratos** | | | |  |
|  | | | |  |
|  | | | |  |

| **Resumen** | | |
| --- | --- | --- |
| Horas de Trabajo Proyectadas | Horas de Trabajo Real | Diferencia |
| **1008 HH** | - | - |
| Costo Presupuestado | Costo Real | Diferencia |
| **$12.755.143** | **$12.755.143** | **$0** |
| Tiempo Presupuestado | Tiempo Real | Diferencia |
| **3 Meses** | **3 Meses** | **0 Meses** |

| **Aprobaciones** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rol** | **Nombre** | **Firma** | **Fecha** |
| **Sponsor** |  |  |  |
| **Cliente Principal** | Rodrigo Meza |  |  |
| **Otros** | Ricardo Badilla |  |  |